| ( | Шаг 5. Общая настройка | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание пользователей и назначение ролей | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Разделение доступа к информации (заполнение технологической карты распределения пользователей по подсистемам и уровню доступа) | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Общая и сервисная настройка | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Настройка учетной записи электронной почты (при наличии Интернета) | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
| ( | Шаг 6. Ввод общей НСИ и настройка системы | 09.04.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Загрузка адресных классификаторов* | 09.04.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Параметрическая настройка параметров учета* | 09.04.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Заполнение справочников | 17.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «Организации» и «Ответственные лица организаций»* | 17.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «Отделения»* | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «Подразделения организаций»* | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «Специальности и профессии»* | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «Программы СПО»* | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочники «Учебные группы»* | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «ЦМК» | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Справочник «Учебные периоды» | 19.05.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| ( | Шаг 7. Ввод исходных данных | 11.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |
|  | Шаг 7.1. Подсистема «Кадровый учет» | 11.06.2019 | 01.09.2019 | Дряхлова Е.Н. | специалист по кадрам |  |
|  | Заполнение справочников «Сотрудники» и «Физические лица» или перенос из «1С:Зарплата и управление персоналом» («1С:Зарплата и кадры бюджетного / образовательного учреждения 8»)* | 11.06.2019 | 01.09.2019 | Дряхлова Е.Н. | специалист по кадрам |  |
|  | Ввод данных по сотрудникам об ученых степенях и званиях* | 14.06.2019 | 01.09.2019 | Дряхлова Е.Н. | специалист по кадрам |  |
|  | Заполнение регистра сведений «Ответственные лица организаций»* | 18.06.2019 | 01.09.2019 | Симонова А.Н. | преподаватель информатики |  |
|  | Шаг 7.2. Подсистема «Отделения». Движение контингента | 20.06.2019 | 20.08.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Заполнение справочника «Учебные группы»* | 20.06.2019 | 20.08.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Заполнение справочника «Студенты» и «Физические лица» или загрузка из xls/ods* | 20.06.2019 | 20.08.2019 | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части |  |
|  | Ввод приказов о начальном вводе информации (зачисление)* | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Ввод данных по воинскому учету | 10.07.2019 | 20.08.2019 | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части |  |
|  | Контроль списка групп | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части |  |
|  | Ввод приказов о движении | в течение года | в течение года | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части |  |
|  | Шаг 7.3. Подсистема «Учебная часть». Подготовка учебного процесса | 20.06.2019 | 30.07.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Заполнение справочника «Дисциплины» * | 20.06.2019 | 30.07.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Заполнение справочника «Виды контроля» * | 20.06.2019 | 30.07.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Указание в справочнике «ЦМК» входящих дисциплин* | 20.06.2019 | 30.07.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Закрепление дисциплин за аудиториями | 20.06.2019 | 01.10.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Закрепление дисциплин за преподавателями * | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Ввод плановой и фактической нагрузки | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Ввод стандартов * | 05.07.2019 | 01.10.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Ввод рабочих учебных планов (РУП) * | 10.07.2019 | 01.10.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Привязка РУП к учебным группам * | 15.07.2019 | 01.10.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Шаг 7.4. Подсистема «Приемная комиссия» | 20.06.2019 | 30.08.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Заполнение справочника «Документы для поступления» * | 20.06.2019 | 30.08.2019 | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части |  |
|  | Заполнение контрольных цифр в «План приема» (по документу для каждой специальности) * | 20.06.2019 | 30.08.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
| ( | ШАГ 8. Основной этап внедрения (параллельная работа) | 01.09.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |
|  | Шаг 8.1.1. Продолжение ввода базовой информации | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Ввод приказов о составе методических комиссий (ЦМК или ПЦК), назначение заведующих. Переход к постоянной работе – регистрация протоколов заседаний | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Назначение кураторов учебных групп | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Назначение ответственных за аудиториями | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Шаг 8.1.2. Работа с расписанием и нагрузкой | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | Планирование учебной нагрузки (вручную или автоматизированно при готовности рабочих учебных планов) | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | Создание шаблона расписания | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | На основе шаблона ежедневный ввод документа «Расписание на дату», регистрация замен | 01.09.2019 | в течение года | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | Регистрация фактической учебной нагрузки любым методом | 01.09.2019 | в течение года | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | Шаг 8.2. Учебный процесс | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Учет посещаемости. Регистрация пропусков (не оперативно или с помощью электронного журнала) | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Рыбакова Л.Н. | педагог-психолог |  |
|  | Оперативный учет успеваемости с помощью электронного журнала | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | Регистрация успеваемости по промежуточным срезам знаний (сессии, полусеместровые, директорские контрольные и т.д.) | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью |  |
|  | Ввод текущих приказов по движению контингента, поддержка актуальных списков учебных групп) | в течение года | в течение года | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР |  |
|  | Шаг 8.3. Подсистема «Методическая работа» | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Заполнение видов и типов работ, корректировка уровней работ | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Ввод плана работы (если используется планирование по работам сотрудников) | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Регистрация выполненных сотрудниками работ: по факту, ежемесячно и т.д. | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Заполнение справочника «Виды методических материалов» | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Создание каталога методических материалов: справочник «Методические материалы» | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Поддержка актуальности состава ЦМК (ПЦК) | 01.09.2019 | ежемесячно | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Ведение учета заседаний ЦМК (ПЦК) | 01.09.2019 | ежемесячно | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР |  |
|  | Шаг 8.4. Подсистема «Воспитательная работа» | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Заполнение разделов «Планирование и проведение мероприятий» | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Организация работы кураторов | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Ввод сведений об увлечениях и достижениях студентов и организации | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Занесение приказов о наказании, поощрении | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Проведение опросов по прогнозам трудоустройства, регистрация трудоустройства выпускников | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Шаг 8.5. Организация производственного обучения | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Создание базы социальных партнеров – контрагентов, предоставляющих места практик | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Создание реестра договоров с социальными партнерами | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Регистрация приказов о практике | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Распределение студентов по местам практики | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Назначение руководителей практики | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Подготовка документации по практике | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Регистрация результатов прохождения практики | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР |  |
|  | Шаг 8.6. Подсистема «Социальный учет» | 12.10.2019 | 21.10.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
| 1. | Заполнение справочника «Социальные статусы» | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
| 2. | Заполнение документа «Постановка на социальный учет» | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
| 3. | Обновление базы по мере необходимости | 01.09.2019 | в течение года | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
|  | Шаг 8.7 Подсистема «Стипендия и материальная помощь» | 12.10.2019 | 21.10.2019 | Несоютова Н.В. Стародубцева О.М. | заместитель директора по УВР главный бухгалтер |  |
| 1. | Заполнение справочников: «Виды стипендий», «Виды академических стипендий», «Виды материальной помощи»; регистра «Базовый размер стипендий». | 01.09.2019 | 20.10.2019 | Стародубцева О.М. | главный бухгалтер |  |
| 2. | Заполнение плана работы стипендиальной комиссии | 01.09.2019 | 20.10.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
| 3. | Заполнение документа «Приказы о составе стипендиальной комиссии» | 01.09.2019 | 20.10.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
| 4. | Заполнение документа «Приказы по решению стипендиальной комиссии» | 01.09.2019 | 20.10.2019 | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР |  |
| 5. | Обновление базы по мере необходимости | 01.09.2019 | в течение года | Несоютова Н.В. Стародубцева О.М | заместитель директора по УВР главный бухгалтер |  |

* обязательно для первичного заполнения

Список ответственных лиц

| Модуль | ФИО (полностью) | Должность | Электронная почта | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечение абитуриентов | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Приемная комиссия | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части | anastasi.verba3194@gmall.com | 8-950-716-80-47 |
| Отделения | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР | yurina76@mail.ru | 8-952-435-58-34 |
| Успеваемость | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью | kazanbekova.zoya@yandex.ru | 8-962-309-85-65 |
| Электронный журнал | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью | kazanbekova.zoya@yandex.ru | 8-962-309-85-65 |
| Посещаемость | Рыбакова Л.Н. | педагог-психолог | bashkirtsewa@yandex.ru | 8-908-789-26-56 |
| Выпуск | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР | yurina76@mail.ru | 8-952-435-58-34 |
| Учебная часть | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР | yurina76@mail.ru | 8-952-435-58-34 |
| Расписание | Казанбекова З.К. | заведующий учебной частью | kazanbekova.zoya@yandex.ru | 8-962-309-85-65 |
| Производственное обучение | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР | kucenko80@bk.ru | 8-915-560-9-65 |
| Профессиональное обучение | Куценко С.А. | заместитель директора по УПР | kucenko80@bk.ru | 8-915-560-9-65 |
| Методические комиссии | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР | sitnyanskaya100974@mail.ru | 8-920-563-30-36 |
| Методическая работа | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР | sitnyanskaya100974@mail.ru | 8-920-563-30-36 |
| Рабочие программы | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР | sitnyanskaya100974@mail.ru | 8-920-563-30-36 |
| Кадровый учет | Дряхлова Е.Н. | специалист по кадрам | goupu7@mail/ru | 8-920-585-49-26 |
| Квалификация сотрудников | Ситнянская С.Л. | заместитель директора по УМР | sitnyanskaya100974@mail.ru | 8-920-563-30-36 |
| Охрана труда | Котляров П.Н. | преподаватель-организатор ОБЖ | goupu7@mail/ru | 8-951-766-73-44 |
| Воспитательная работа | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Общежитие | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Воспитание в общежитиях | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УМР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Кураторы | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УМР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Социальный учет | Рыбакова Л.Н. | педагог-психолог | bashkirtsewa@yandex.ru | 8-908-789-26-56 |
| Стипендия и материальная помощь | Несоютова Н.В. Стародудцева О.М. | заместитель директора по УВР | nesoutovroman@mail.ru chamt_bux@mail | 8-908-785-59-86 8-904-086-91-46 |
| Расчеты за платное обучение | Стародубцева О.М. | главный бухгалтер | chamt_bux@mail | 8-904-086-91-46 |
| Управление качеством | Дряхлова Е.Н. | специалист по кадрам | goupu7@mail/ru | 8-920-585-49-26 |
| АХО | Ряполова И.И. | заведующая хозяйственной частью | goupu7@mail/ru | 8-950-713-71-00 |
| Канцелярия | Дряхлова Е.Н. | специалист по кадрам | goupu7@mail/ru | 8-920-585-49-26 |
| Трудоустройство | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Медицинский кабинет | нет |  |  |  |
| Мероприятия | Несоютова Н.В. | заместитель директора по УВР | nesoutovroman@mail.ru | 8-908-785-59-86 |
| Материальная база | Стародубцева О.М. | главный бухгалтер | chamt_bux@mail | 8-904-086-91-46 |
| Нормативная база | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР | yurina76@mail.ru | 8-952-435-58-34 |
| Аудиторный фонд | Юрина Н.П. | заместитель директора по УР | yurina76@mail.ru | 8-952-435-58-34 |
| Анкетирование | Рыбакова Л.Н. | педагог-психолог | bashkirtsewa@yandex.ru | 8-908-789-26-56 |
| Интеграция | Вербицкая А.В. | секретарь учебной части | anastasi.verba3194@gmall.com | 8-950-716-80-47 |
| Сервис и администрирование | Светличная Л.В. | программист | goupu7@mail/ru | 8-903-884-32-73 |